Председатель Совета дома                                     Генеральный директор ООО УК «Спектр»
________________
____________         Сокольский Б.В


Предварительный план основных работ по текущему ремонту 
МКД ул. Костычева, 27/11, 27/12, 27/13  на 2015 год от 17.12 14
	№ 

п/п
	Вид работ
	Срок выполнения
	Ст-ть
 предвар-но
(руб.)

	1
	Ремонт первого этажа дома

ремонтные  работы
замена или ремонт межтамбурных дверей

 
	до 01.09.14
	15 000 руб.

	2
	Ремонт 10 этажа по Предписанию 
№3004/14-2/1 от 16.07.2014 

	До 16.09.2015
	30 000


	3
	Уборка и вывоз снега с придомовой территории
	До 15.03.2015 
	28 000 


	4
	Установка решеток на техэтаж для предотвращения доступа посторонних лиц, 
ограждение проезда между зданиями

	До 31.12.2015
	60 000 руб

	5
	Работы и материалы по поддержанию надлежащего состояния общего имущества, в т.ч. плановая замена светильников на энергосберегающие

	до 31.12.2015
	 75 000

	6
	Непредвиденные расходы для первоочередного решения аварийных ситуаций
	до 31.12.2015
	24 000
аварийный резерв



	
	
	
	232 000руб.

	
	Плата за текущий ремонт на 2015 составляет
	
	2,4 руб/м2


              Начальник участка  
                Иданов А.К.

