Председатель Совета дома                                     Генеральный директор ООО УК «Спектр»
________________
____________         Сокольский Б.В


Предварительный план основных работ по текущему ремонту 
МКД ул. Костычева, 27/8, 27/9, 27/10  на 2015 год от 02.02. 15
	№ 

п/п
	Вид работ
	Срок выполнения
	Ст-ть

 предвар-но

(руб.)
	Прим.
СД

	1
	Промывка теплообменников систем отопления и ГВС 

	До 15.09.2015


	48 000
	Принято

	2
	Уборка и вывоз снега с придомовой территории
	До 15.03.2015 
	42 000 

	Принято

	3
	Замена трансформаторов тока ТТИ 4 счетчика х 3 дома х 3 тр-ра  по предписанию

Стоимость поверки одного комплекта тр-в (3 шт) в ЦСМ  составляет  971-31 руб.

	до 30.11.2015
	14 400 предвар

	Снятые поверить в 2018 году

	4
	Гос.поверка общего узла учета тепловой энергии (УУТЭ) 


	До 15.09.2015
	19 980 руб
	Принято

	5
	Установка решеток на техэтаж для предотвращения доступа посторонних лиц

Ограждение проезда между зданиями

	До 31.12.2015
	48 000
	 

	6
	Работы и материалы по поддержанию надлежащего состояния общего имущества всего здания
	до 31.12.2014
	45 000
	В т.ч светильники в подъезде по мере необходимости

	7
	Непредвиденные расходы для первоочередного решения аварийных ситуаций 
	до 31.12.2015
	15 000
	Трата по согласованию с Советами домов

	
	расчетная площадь всех трех домов в одном здании 8152 м2.
	
	234 778 руб.
	

	
	Плата за текущий ремонт 

(с условием согласования трат с Советом дома)
	
	2,4 руб./м2
	

	
	
	
	
	


