Председатель Совета дома                                     Генеральный директор ООО  «Спектр»

________________
____________         Сокольский Б.В



Предварительный план основных работ по текущему ремонту 
МКД  пр.М.Жукова 11/1  ( 3824,1 м2, офисы 378,8 м2=4202,9м2 )                            
на 2016 год от 17.02.2016 г.                   Тариф на 2016 г -2,4 руб/м2
	№ 

п/п
	Вид работ
	Стоимость работ
(руб.)
	

	
	Первоочередные работы:
	
	

	1
	Уборка и вывоз снега с придомовой территории с привлечением специализированной организации
	35 000

	

	2
	Работы и материалы по поддержанию надлежащего состояния общего имущества, аварийных ситуаций

	15 000
	

	3
	Подготовка к отопительному сезону:
-Замена манометров  14 шт по 380 руб 

	5 320

	

	4
	Замена входной задвижки диам 80
	12 000
	

	5
	Замена прибора учета тепла (ТЭМ)
	50 000
	Выполнено янв 2016 г

	
	ИТОГО:
	117 320
	

	
	Необходимые работы:
	
	

	 1
	Замена светильников на светодиодные           45 шт
	23 220
	Выполнено февр 2016г

	 2
	Ремонт ГКЛ на лестничных клетках
	130 000
	

	 3
	Установка сигнализации на кровлю
Установка сигнализации в ИТП
	19 000
15 000
	

	 4
	Окраска балконных ограждений
	45 000
	

	
	
	
	

	
	ИТОГО:
	232 220
	

	
	ВСЕГО:
	349 540
	

	
	
	
	

	
	
	
	


              Главный инженер  
                Л.С. Блох-Бауэр.
