Председатель Совета дома                      Генеральный директор ООО «Спектр»
________________                                      __________________ Сокольский Б.В.
Предварительный план основных работ по текущему ремонту
МКД ул. Байкальская,318/2 на 2016 г.
(расчетная площадь 3096,4 м2)
	№
п/п
	Вид работ
	Стоимость предварит. (руб.)
	ПРИМЕЧАНИЯ

	1
	Уборка и вывоз снега с придомовой территории с привлечением специализированной организации
	25 000
	В зависимости от высоты снежного покрова.
Акты выполненных работ (АВР) подписываются представителями Совета дома (СД)

	2
	Работы и материалы по поддержанию надлежащего состояния общего имущества
	15 000
	Траты свыше 1 000 руб. согласовываются с СД

	3
	Непредвиденные расходы для первоочередного решения аварийных ситуаций
	16 000 аварийный резерв
	Только по согласованию с СД

	4
	Подготовка Теплового пункта (общий на 2 дома)  к отопительному сезону 2016-2017 (в т.ч. замена манометров)
	5 600
	Предоставляется Акт проверки готовности ИТП, подписанный теплоснабж. орг-ей. Акт приемки СД

	5
	Замена светильников в подъезде на светодиодные (42 шт.)
	21 000
	Счет подписывается СД. Работы по демонтажу-монтажу входят в статью «Содержание общего имущества (ОИ)»

	6
	Окраска дверей (3 шт) мусорокамеры и электрощитовых с обеих сторон
	6 000
	АВР подписываются СД

	7
	Ремонт подъезда частичный (накопительный)
	50 000
	Очередность, объём работ, стоимость по сметам согласовывается с СД.

	
	ИТОГО
	138 600
	

	[bookmark: _GoBack]__________руб.:3096,4 м2 : 12 месяцев =  2,4 руб./м2 в месяц


Главный инженер                                                                                 Л.С. Блох-Бауэр

