[bookmark: bookmark0]План основных работ  по  текущему ремонту МКД, расположенного по адресу: г. Иркутск,  просп. Маршала Жукова, 11/5,  на 2015 год.






	№
п/п
	Вид работ
	
Срок выполнения
	Стоимость
работ
	


	    1.
	Восстановление ГКЛ на стенах незадымляемых лестничных переходах
 (Предписание Госжилнадзора).
Косметический ремонт площадок.
	

июль
	
100 000 руб.
 смета совместно
	



	2.
	Уборка и вывоз снега с придомовой территории
	
февраль
март
	

16 000 руб.
	



	

3. 
	Промывка теплообменника
	
июнь
август
	13 000 руб.
дефектная ведом
ость
	



	
4.
	Работы и материалы по поддержанию надлежащего состояния общего имущества
	
	
32 000 руб.
	


	

5.
	

Непредвиденные  расходы
	
	12 000 руб. 
аварийный резерв


	



	

    6.
	Замена трансформаторов тока ТТИ-0,63 в
 Количестве  9 шт (по предписанию)
	
в течении 
года
	

5 000  руб.
	



	

7. 
	Установка навеса из профнастила над входом в подъезд
	
март
апрель
	

20 000 руб.
	



	
	
Итог:
	
	
198 000 руб./4463,73 =
3,70 руб./м2 в мес. 

3,70 руб./м2 в мес.
	

	
	





                                                                                
