О РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ

        ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

                ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"

                         НА 2002 - 2010 ГОДЫ

                       (Редакция на 17.02.2003)

                                ПРИКАЗ

             ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

                И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

                          26 декабря 2001 г.

                                N 290

                                (ЮИАИ)

     В  целях  реализации  подпрограммы "Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального   комплекса  Российской  Федерации"  Федеральной

целевой   программы   "Жилище"  на  2002  -  2010  годы,  утвержденной

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г.

N   797,  и  Плана  мероприятий  по  реализации  экономической  модели

функционирования    жилищно-коммунального   хозяйства,   утвержденного

Заместителем    Председателя   Правительства   Российской   Федерации,

председателем  Правительственной  комиссии  по  жилищной политике В.Б.

Христенко 24 ноября 2001 года, приказываю:

     1.    Утвердить   прилагаемый   План   организационно-технических

мероприятий  по реализации подпрограммы "Реформирование и модернизация

жилищно-коммунального   комплекса  Российской  Федерации"  Федеральной

целевой  программы  "Жилище"  на  2002  -  2010  годы (далее именуется

подпрограмма).

     2.  Утвердить  прилагаемый  состав  постоянной  рабочей группы по

проведению    информационно-разъяснительной   работы   по   реализации

подпрограммы.

     3.  Постоянной  рабочей  группе  на основе ежегодно утверждаемого

плана  работы  организовать информационно-разъяснительную работу среди

населения через печатные и электронные средства массовой информации, а

также путем проведения выставок, конференций и семинаров.

     4. Управлению инженерной инфраструктуры (Жуков Н.Н.) разработать,

в  установленном  порядке утвердить и до 1 февраля 2002 г. направить в

субъекты Российской Федерации Порядок разработки региональных программ

модернизации  объектов  ЖКХ  и  критерии  отбора субъектами Российской

Федерации  и  органами  местного самоуправления объектов модернизации,

подлежащих финансированию из средств федерального бюджета.

     5.   Управлению   экономики   ЖКХ   (Талалыкин  В.М.)  обеспечить

координацию   работы   с   министерствами,   ведомствами,   субъектами

Российской  Федерации  и  муниципальными  образованиями по погашению и

реструктуризации   кредиторской   задолженности  жилищно-коммунального

комплекса.

     6.   Управлению   реформирования  ЖКС  (Дронов  А.А.)  обеспечить

совместно  с  Минфином России, начиная с 2002 года, подготовку реестра

ежегодной  потребности дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации

из  фонда  софинансирования на компенсацию расходов предприятий ЖКХ по

предоставлению  субсидий  на  оплату  жилья  и  коммунальных  услуг  и

разработку  в  I  квартале 2002 года системы определения и контроля за

использованием  лимитов финансовых ресурсов, выделяемых на компенсацию

предоставленных населению льгот и жилищных субсидий.

     7.  Управлению инженерной инфраструктуры (Жуков Н.Н.), Управлению

экономики  ЖКХ  (Талалыкин В.М.), Управлению экономики и международной

деятельности   (Маркосов   Г.С.)   обеспечить  в  установленные  сроки

подготовку   бюджетных   заявок   по   лимитам  бюджетных  средств  на

финансирование  модернизации  объектов  ЖКХ  на  территориях субъектов

Российской  Федерации  на  2002 и последующие годы в рамках реализации

подпрограммы.

     8.   Управлению  реформирования  ЖКС  (Дронов  А.А.),  Управлению

инженерной  инфраструктуры  (Жуков  Н.Н.),  Управлению  экономики  ЖКХ

(Талалыкин В.М.):

     а)   обеспечить   координацию   работ  с  федеральными  округами,

субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления:

     - по разработке и реализации региональных программ реформирования

и модернизации жилищно-коммунального комплекса;

     - по  представлению ежеквартальной и ежегодной сводной информации

о результатах выполнения мероприятий подпрограммы по их реализации для

подготовки  (ежегодно  до  1 марта) доклада в Правительство Российской

Федерации   по   данному  вопросу  с  учетом  оценки  эффективности  и

социально-экономических последствий реализации подпрограммы;

     б)  представлять  совместно  с Управлением стройиндустрии (Коляда

С.В.),   Управлением   технормирования   (Тишенко  В.В.),  Управлением

государственной  собственности  учебных  заведений  и  науки (Кириллов

В.Н.),  Управлением  жилищной политики и жилищного фонда (Стеньшинский

С.Б.)  в установленные сроки предложения для включения в план НИОКР на

2002   и   последующие   годы   исходя  из  приоритетных  направлений,

определенных   подпрограммой,   имея  в  виду  разработку  современных

теплоизолирующих   и   строительных   материалов,   энергоэффективного

коммунального      оборудования,     технологии,     совершенствование

стандартизации, технормирования и др.;

     в)  осуществлять  координацию  региональных  и  местных  программ

реформирования    и   модернизации   жилищно-коммунального   комплекса

субъектов   Российской   Федерации,   финансируемых  за  счет  средств

субъектов   Федерации,   местных   бюджетов   и   заемных  средств  по

закрепленным за управлениями вопросам.

     9.  Признать  утратившим  силу Приказ Госстроя России от 31 марта

1999  г.  N  84  "Вопросы  Координационно-пропагандистского  штаба  по

сопровождению жилищно-коммунальной реформы".

     10.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить на

первого заместителя председателя Круглика С.И.

Первый заместитель Председателя

                                                            Н.В.МАСЛОВ

26 декабря 2001 г.

N 290

                                                             УТВЕРЖДЕН

                                              Приказом Госстроя России

                                               от 26 декабря 2001 года

                                                                 N 290

                                 ПЛАН

                      ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ

                МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

         "РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

             КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ФЕДЕРАЛЬНОЙ

            ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ

--------------------------------------------------------------------------------------------------

|  N | Наименование мероприятий    | Наименование документа    |    Срок         | Ответственные |

| п/п|                             |                           | выполнения      |  исполнители  |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

|  1 |           2                 |           3               |     4           |       5       |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

|  1.| Внести предложения по       | Предложения по внесению   | 2003 г.         | Талалыкин     |

|    | изменению и дополнению      | изменений и дополнений в  |                 | В.М.          |

|    | Бюджетного кодекса          | Бюджетный кодекс          |                 |               |

|    | Российской Федерации с      | Российской Федерации      |                 |               |

|    | целью создания правовой     |                           |                 |               |

|    | основы для включения        |                           |                 |               |

|    | платежей по погашению       |                           |                 |               |

|    | основной суммы долга по     |                           |                 |               |

|    | займам на реконструкцию     |                           |                 |               |

|    | объектов ЖКХ в              |                           |                 |               |

|    | себестоимость продукции и   |                           |                 |               |

|    | услуг предприятий ЖКХ       |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

|  2.| Упорядочить механизм        | Сопровождение в           | 2002 г.         | Дронов А.А.   |

|    | предоставления льгот по     | Государственной Думе      |                 |               |

|    | оплате жилья и коммунальных | проекта Федерального      |                 |               |

|    | услуг                       | закона "О внесении        |                 |               |

|    |                             | изменений и дополнений в  |                 |               |

|    |                             | ст. 15, 18 и 19 Закона    |                 |               |

|    |                             | Российской Федерации "Об  |                 |               |

|    |                             | основах федеральной       |                 |               |

|    |                             | жилищной политики"        |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

|  3.| Разработать механизм        | Внесение изменений и      | 2002 г.         | Талалыкин     |

|    | стимулирования инвестиций в | дополнений в Закон "Об    |                 | В.М.          |

|    | сектор ресурсоснабжения     | энергосбережении"         |                 | Жуков Н.Н.    |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

|  4.| Разработать                 | Проект федерального       | 2002 г.         | Дронов А.А.   |

|    | нормативноправовую базу по  | закона                    |                 |               |

|    | развитию концессионных схем |                           |                 |               |

|    | привлечения инвестиций в    |                           |                 |               |

|    | жилищно-коммунальную сферу  |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

|  5.| Разработать механизм        | Проект постановления      | I квартал       | Талалыкин     |

|    | установления единых         | Правительства Российской  | 2002 г.         | В.М.          |

|    | принципов тарифного         | Федерации                 |                 |               |

|    | регулирования на услуги в   |                           |                 |               |

|    | жилищно-коммунальном        |                           |                 |               |

|    | хозяйстве                   |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

|  6.| Разработать порядок         | Проект постановления      | Январь          | Дронов А.А.   |

|    | подготовки и проведения     | Правительства Российской  | 2002 г.         |               |

|    | эксперимента по             | Федерации                 |                 |               |

|    | осуществлению адресной      |                           |                 |               |

|    | социальной поддержки        |                           |                 |               |

|    | населения в оплате жилищно  |                           |                 |               |

|    | - коммунальных услуг с      |                           |                 |               |

|    | использованием системы      |                           |                 |               |

|    | персонифицированных         |                           |                 |               |

|    | социальных счетов           |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

|  7.| Определение перечня городов | Проект постановления      | Февраль         | Дронов А.А.   |

|    | по обеспечению реализации   | Правительства Российской  | 2002 г.         |               |

|    | пилотных проектов по        | Федерации                 |                 |               |

|    | внедрению экономической     |                           |                 |               |

|    | модели реформы ЖКХ          |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

|  8.| Разработать порядок         | Проект постановления      | I квартал       | Талалыкин     |

|    | реструктуризации и          | Правительства Российской  | 2002 г.         | В.М.          |

|    | ликвидации задолженности    | Федерации                 |                 |               |

|    | предприятий жилищно -       |                           |                 |               |

|    | коммунального комплекса     |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

|  9.| Разработать правила         | Проект постановления      | II квартал      | Жуков Н.Н.    |

|    | предоставления коммунальных | Правительства Российской  | 2002 г.         |               |

|    | услуг населению             | Федерации                 |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 10.| Разработать нормативный акт | Проект постановления      | III             | Талалыкин     |

|    | по завершению переоценки    | Правительства Российской  | квартал         | В.М.          |

|    | основных фондов ЖКХ с целью | Федерации                 | 2002 г.         | Жуков Н.Н.    |

|    | увеличения объема           |                           |                 |               |

|    | амортизационных отчислений, |                           |                 |               |

|    | направляемых на             |                           |                 |               |

|    | модернизацию                |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 11.| Разработать типовые         | Проект постановления      | III             | Дронов А.А.   |

|    | договоры найма (в т.ч.      | Правительства Российской  | квартал         |               |

|    | социального) и технического | Федерации                 | 2002 г.         |               |

|    | обслуживания жилищного      |                           |                 |               |

|    | фонда                       |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 12.| Усовершенствовать принцип   | Проект постановления      | После           | Дронов А.А.   |

|    | расчета жилищных субсидий в | Правительства Российской  | внесения        |               |

|    | зависимости от совокупного  | Федерации о               | изменений       |               |

|    | семейного дохода, перейдя к | совершенствовании системы | в ФЗ "Об        |               |

|    | расчету по одному основанию | оплаты жилья и            | основах         |               |

|    |                             | коммунальных услуг        | федеральной     |               |

|    |                             | (взамен Постановления N   | жилищной        |               |

|    |                             | 887)                      | политики"       |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 13.| Разработать предложения об  | Проект постановления      | 2002 г.         | Жуков Н.Н.    |

|    | отмене системы              | Правительства Российской  |                 | Талалыкин     |

|    | авансирования платежей за   | Федерации                 |                 | В.М.          |

|    | поставку газа,              |                           |                 |               |

|    | электроэнергии и тепловой   |                           |                 |               |

|    | энергии предприятиям ЖКХ с  |                           |                 |               |

|    | целью перехода к помесячной |                           |                 |               |

|    | оплате по факту поставки    |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 14.| Разработать порядок         | Проект постановления      | 2003 г.         | Жуков Н.Н.    |

|    | акционирования и            | Правительства Российской  |                 | Дронов А.А.   |

|    | приватизации муниципальных  | Федерации                 |                 |               |

|    | унитарных предприятий       |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 15.| Разрабатывать федеральные   | Проект постановления      | Ежегодно        | Талалыкин     |

|    | стандарты перехода на новую | Правительства Российской  |                 | В.М.          |

|    | систему оплаты жилья и      | Федерации                 |                 |               |

|    | коммунальных услуг          |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 16.| Подготовить совместно с     | Совместное с Минтрудом    | II квартал      | Дронов А.А.   |

|    | Минтрудом России методику   | России письмо органам     | 2002 г.         |               |

|    | расчета совокупного дохода  | исполнительной власти     |                 |               |

|    | семьи, учитываемого при     | Российской Федерации      |                 |               |

|    | определении суммы жилищных  |                           |                 |               |

|    | субсидий субъектов          |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 17.| Разработать государственный | Проект ГОСТа              | 2002 г.         | Дронов А.А.   |

|    | стандарт качества           |                           |                 | Грузинова     |

|    | предоставляемых             |                           |                 | М.А.          |

|    | жилищно-коммунальных услуг  |                           |                 | Жуков Н.Н.    |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 18.| Разработать концепцию       | Концепция                 | II квартал      | Жуков Н.Н.    |

|    | развития систем             |                           | 2002 г.         |               |

|    | теплоснабжения Российской   |                           |                 |               |

|    | Федерации                   |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 19.| Подготовить предложения по  | Приказ Госстроя России,   | II квартал      | Дронов А.А.   |

|    | совершенствованию           | предложения в Госкомстат  | 2002 г.         | Жуков Н.Н.    |

|    | ведомственной               | России                    |                 | Талалыкин     |

|    | статистической отчетности   |                           |                 | В.М.          |

|    | по модернизации и           |                           |                 |               |

|    | реформированию ЖКХ          |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 20.| Разработать методику        | Методика                  | Март            | Дронов А.А.   |

|    | расчета системы показателей |                           | 2002 г.         | Жуков Н.Н.    |

|    | оценки реализации           |                           |                 | Талалыкин     |

|    | подпрограммы                |                           |                 | В.М.          |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 21.| Разработать методику        | Методика                  | II квартал      | Жуков Н.Н.    |

|    | расчета оплаты за           |                           | 2002 г.         |               |

|    | потребленные коммунальные   |                           |                 |               |

|    | услуги по показаниям        |                           |                 |               |

|    | приборов учета              |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 22.| Переработать методику       | Методика                  | 2003 г.         | Талалыкин     |

|    | определения отчислений на   |                           |                 | В.М.          |

|    | капитальный ремонт и        |                           |                 |               |

|    | модернизацию жилищного      |                           |                 |               |

|    | фонда, включаемых в оплату  |                           |                 |               |

|    | жилья                       |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 23.| Разработать типовую         | Типовая методика          | I квартал       | Талалыкин     |

|    | методику и стандартные      |                           | 2002 г.         | В.М.          |

|    | формы для унифицированного  |                           |                 |               |

|    | учета и контроля за         |                           |                 |               |

|    | состоянием кредиторской     |                           |                 |               |

|    | задолженности бюджетов всех |                           |                 |               |

|    | уровней и бюджетных         |                           |                 |               |

|    | организаций перед           |                           |                 |               |

|    | предприятиями жилищно -     |                           |                 |               |

|    | коммунального комплекса     |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 24.| Разработать типовые         | Типовые договоры          | IV квартал      | Дронов А.А.   |

|    | договоры между              |                           | 2002 г.         | Жуков Н.Н.    |

|    | собственниками коммунальной |                           |                 |               |

|    | инфраструктуры (органами    |                           |                 |               |

|    | местного самоуправления) и  |                           |                 |               |

|    | коммунальными               |                           |                 |               |

|    | предприятиями, поставщиками |                           |                 |               |

|    | и потребителями             |                           |                 |               |

|    | коммунальных услуг,         |                           |                 |               |

|    | собственниками жилищного    |                           |                 |               |

|    | фонда и организацией,       |                           |                 |               |

|    | управляющей жилищным фондом |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 25.| Разработать положение об    | Положение                 | 2003 г.         | Дронов А.А.   |

|    | организации конкурсного     |                           |                 |               |

|    | отбора управляющих компаний |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 26.| Разработать порядок         | Методические              | III             | Дронов А.А.   |

|    | конкурсного отбора          | рекомендации              | квартал         | Жуков Н.Н.    |

|    | подрядных организаций по    |                           | 2002 г.         |               |

|    | выполнению работ и оказанию |                           |                 |               |

|    | услуг в жилищном секторе    |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 27.| Разработать методические    | Методические              | 2002 г.         | Талалыкин     |

|    | рекомендации по             | рекомендации              |                 | В.М.          |

|    | совершенствованию           |                           |                 |               |

|    | бухгалтерского учета на     |                           |                 |               |

|    | предприятиях ЖКХ            |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 28.| Разработать порядок         | Рекомендации              | 2002 г.         | Талалыкин     |

|    | целевого использования      |                           |                 | В.М.          |

|    | составляющих тарифа на      |                           |                 |               |

|    | коммунальные услуги         |                           |                 |               |

|    | (амортизационные            |                           |                 |               |

|    | отчисления, прибыль и т.п.) |                           |                 |               |

|    | на модернизацию и развитие  |                           |                 |               |

|    | инженерной инфраструктуры   |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 29.| Организовать проведение и   | Доклад                    | 2003 г.         | Талалыкин     |

|    | мониторинг комплексной      |                           |                 | В.М.          |

|    | экспертизы издержек и       |                           |                 |               |

|    | независимый аудит           |                           |                 |               |

|    | жилищно-коммунальных        |                           |                 |               |

|    | предприятий - естественных  |                           |                 |               |

|    | монополистов, объекты       |                           |                 |               |

|    | которых подлежат            |                           |                 |               |

|    | модернизации и              |                           |                 |               |

|    | реконструкции               |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 30.| Провести углубленный анализ | Аналитическая записка     | II квартал      | Жуков Н.Н.    |

|    | технического состояния      |                           | 2002 г.         | Дронов А.А.   |

|    | жилищно-коммунального       |                           |                 |               |

|    | комплекса Российской        |                           |                 |               |

|    | Федерации                   |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 31.| Внести изменения в          | Предложения в             | IV квартал      | Дронов А.А.   |

|    | Общероссийский              | Госстандарт России        | 2002 г.         |               |

|    | классификатор услуг         |                           |                 |               |

|    | населению с целью включения |                           |                 |               |

|    | затрат на управление        |                           |                 |               |

|    | жилищным фондом в стоимость |                           |                 |               |

|    | жилищных услуг              |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 32.| Подготовить разъяснения     | Циркулярное письмо        | III             | Дронов А.А.   |

|    | органам исполнительной      |                           | квартал         |               |

|    | власти субъектов Российской |                           | 2002 г.         |               |

|    | Федерации о порядке учета   |                           |                 |               |

|    | на балансе управляющих или  |                           |                 |               |

|    | обслуживающих организаций   |                           |                 |               |

|    | жилищного фонда             |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 33.| Направить в субъекты        |                           | Март            | Дронов А.А.   |

|    | Российской Федерации        |                           | 2002 г.         | Жуков Н.Н.    |

|    | электронную версию системы  |                           |                 | Талалыкин     |

|    | показателей оценки          |                           |                 | В.М.          |

|    | реализации подпрограммы с   |                           |                 | Старовойтов   |

|    | методикой их расчета        |                           |                 | А.С.          |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 34.| Разработать программы       | Программы обучения        | 2003 г.         | Кириллов В.Н. |

|    | обучения профессиональной   |                           |                 |               |

|    | подготовки кадров для       |                           |                 |               |

|    | организаций, управляющих    |                           |                 |               |

|    | жилищным фондом             |                           |                 |               |

|----|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|

| 35.| Организовывать проведение   |                           | Постоянно       | Дронов А.А.   |

|    | региональных семинаров,     |                           |                 | Жуков Н.Н.    |

|    | совещаний по разъяснению    |                           |                 | Талалыкин     |

|    | целей, задач, механизмов    |                           |                 | В.М.          |

|    | реализации подпрограммы     |                           |                 |               |

--------------------------------------------------------------------------------------------------    + ----------------------    + ---------- + ------------- -

                                                             УТВЕРЖДЕН

                                              Приказом Госстроя России

                                               от 26 декабря 2001 года

                                                                 N 290

                                СОСТАВ

                      ПОСТОЯННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

             ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ

          РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ

                 И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

                    КОМПЛЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                         НА 2002 - 2010 ГОДЫ"

     Круглик               - первый заместитель председателя

     Сергей Иванович         Госстроя России (руководитель

                             постоянной рабочей группы)

     Чернышов              - заместитель председателя Госстроя

     Леонид Николаевич       России (заместитель руководителя

                             постоянной рабочей группы)

     Баринов               - исполнительный директор некоммерческой

     Вячеслав Николаевич     организации - учреждения "Клуб главных

                             редакторов региональных газет России"

                             (по согласованию)

     Бориков М.М.          - начальник Информационного управления

                             Госстроя России

     Бычковский            - генеральный директор ОАО "Институт

     Игорь Викторович        экономики жилищно-коммунального

                             хозяйства" (по согласованию)

     Васютин Н.А.          - начальник отдела госжилинспекций

                             Госстроя России

     Володина              - начальник отдела Управления

     Любовь Иосифовна        реформирования жилищно-коммунального

                             комплекса Госстроя России (ответственный

                             секретарь)

     Дронов                - начальник Управления реформирования

     Александр Анатольевич   жилищно-коммунального комплекса Госстроя

                             России (секретарь-координатор)

     Ефремов В.А.          - начальник Управления коммунальной

                             энергетики и городского хозяйства

                             Госстроя России

     Косарева              - президент фонда "Институт экономики

     Надежда Борисовна       города" (по согласованию)

     Куликов М.М.          - начальник Управления государственной

                             жилищной политики Госстроя России

     Лопаткин              - начальник отдела Департамента

     Николай Тимофеевич      производственной инфрастуктуры

                             и строительства Аппарата Правительства

                             Российской Федерации (по согласованию)

     Маркосов              - начальник Управления экономики (в том числе

     Георгий Суренович       международные связи) Госстроя России

     Пушкин                - генеральный директор ФГУП "Центр

     Михаил Евгеньевич       нормирования и информационных систем"

                             (ЦНИС) (по согласованию)

     Смирнов               - заместитель директора Национального

     Борис Евгеньевич        фонда жилищной реформы

                             (по согласованию)

     Соболевская           - главный редактор журнала "Журнал

     Елена Анатольевна       руководителя и главного бухгалтера

                             ЖКХ", Международный центр финансово-

                             экономического развития

                             (по согласованию)

     Талалыкин             - начальник Управления экономики

     Владимир Михайлович     жилищно-коммунального комплекса

                             Госстроя России

     Филиппова             - заместитель Председателя ЦК профсоюза

     Нина Львовна            работников местной промышленности

                             и коммунально-бытовых предприятий

                             (по согласованию)

     Шапиро                - заместитель главного редактора журнала

     Людмила Валентиновна    "Городское управление"

                             (по согласованию)

     Шелищ                 - депутат Государственной Думы

     Петр Борисович          Федерального Собрания Российской

                             Федерации, заместитель председателя

                             Комитета Государственной Думы

                             по промышленности, строительству

                             и наукоемким технологиям, председатель

                             Союза потребителей Российской

                             Федерации (по согласованию)

